**在建项目月度简报（2023年09月）生产运营管理部2023年09月**

茂名港水东港区航道维护工程(2018-2020年)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 茂名港水东港区航道维护工程(2018-2020年) | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:26298971.81 | | 变更额:-1166877.49 | | 实际合同额:25132094.32 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 1649.530000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1649.530000 | 1649.530000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

茂名博贺新港区30万吨级航道工程施工（标段II)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 茂名博贺新港区30万吨级航道工程施工（标段II) | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1154775140.00 | | 变更额:-1154775140.00 | | 实际合同额:0.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程施工 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:28506583.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:28506583.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际于2022年5月31日开工。计划2022年12月31日项目完工。项目施工过程中申请延期至2023年4月20日。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际于2022年5月31日开工。计划2022年12月31日项目完工。项目施工过程中申请延期至2023年4月20日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

广州港股份有限公司2021年度维护疏浚项目（南沙）施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广州港股份有限公司2021年度维护疏浚项目（南沙）施工 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:283109353.80 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:283109353.80 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同完工日期：2022年6月30日（暂定）。实际开工日期：2022年4月27日。监理开工令日期：2022年4月27日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同完工日期：2022年6月30日（暂定）。实际开工日期：2022年4月27日。监理开工令日期：2022年4月27日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1656.920000 | 25317.300000 | 0% |  |
| 工程收款 | 16569232.50 | 17144.500000 | 25317.300000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

阳江港进港航道扩建工程EPC项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 阳江港进港航道扩建工程EPC项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:117523473.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:117523473.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本工程施工工期18个月（含1年试运行期），具体开工日期以监理签发的开工令（2022年2月16日）为准。实际开工日期：2022年5月28日。监理开工令日期：2022年2月16日。 | | | | | |
| 项目进展 | 本工程施工工期18个月（含1年试运行期），具体开工日期以监理签发的开工令（2022年2月16日）为准。实际开工日期：2022年5月28日。监理开工令日期：2022年2月16日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 2434.280000 | 9753.950000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 9099.000000 | 9753.950000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

阳江港吉树作业区#J9~#J16码头二期工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 阳江港吉树作业区#J9~#J16码头二期工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:62557776.52 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:62557776.52 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 施工期：8个月（2022年11月20日-2023年7月20日）。试通航维护期：交工验收后一年。 | | | | | |
| 项目进展 | 施工期：8个月（2022年11月20日-2023年7月20日）。试通航维护期：交工验收后一年。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 3680.740000 | 4600.930000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 3680.740000 | 4600.930000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

江苏滨海液化天然气（LNG）项目港池、航道维护性疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江苏滨海液化天然气（LNG）项目港池、航道维护性疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:95045871.56 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:95045871.56 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 730 日历天，实际开工日期： 2023年1月17日。 | | | | | |
| 项目进展 | 730 日历天，实际开工日期： 2023年1月17日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1924000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 3256.360000 | 5102.020000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 3256.360000 | 5102.020000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

连云港港30万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目LYG-302-H2.5标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港港30万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目LYG-302-H2.5标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:85188787.74 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:85188787.74 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期5个月。计划开工时间：2023年7月开工，交工时间：2023年11月。开工令日期2023年7月1日。逾期竣工违约金10万元/天（含节点工期）。逾期竣工违约金限额合同总价的5％。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期5个月。计划开工时间：2023年7月开工，交工时间：2023年11月。开工令日期2023年7月1日。逾期竣工违约金10万元/天（含节点工期）。逾期竣工违约金限额合同总价的5％。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 22220378.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 22675256.00 | 2244.460000 | 2493.850000 | 0% |  |
| 工程收款 | 22444690.00 | 2244.460000 | 2493.850000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

华南营运中心2022-2023年度维护性疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 华南营运中心2022-2023年度维护性疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:198990000.00 | | 变更额:-11263584.91 | | 实际合同额:187726415.09 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本次疏浚工程量以华南营运中心三个作业区总体计算，工程服务期2个周期年，总疏浚工程量为350万立方米，如2年内疏浚量未达到350 万立方米，整体工程可延期1个周期年，总工程量不超过550万立方米。 | | | | | |
| 项目进展 | 本次疏浚工程量以华南营运中心三个作业区总体计算，工程服务期2个周期年，总疏浚工程量为350万立方米，如2年内疏浚量未达到350 万立方米，整体工程可延期1个周期年，总工程量不超过550万立方米。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1250827.29 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 3517.290000 | 5063.010000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 5036.180000 | 5063.010000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

惠州港东联作业区进港航道扩建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 惠州港东联作业区进港航道扩建工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:425550432.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:425550432.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期：18个月（540个日历天），实际开工日期为2023年6月17日。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期：18个月（540个日历天），实际开工日期为2023年6月17日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 26554610.24 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 26554610.24 | 3795.590000 | 16917.090000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 3795.590000 | 16917.090000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

盐城港射阳港区3.5万吨级航道维护疏浚工程（二期）施工项目HD-SG2标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 盐城港射阳港区3.5万吨级航道维护疏浚工程（二期）施工项目HD-SG2标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:603520919.72 | | 变更额:-20698113.20 | | 实际合同额:582822806.52 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 暂定150日历天，确保2023年10月28日前通过交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心的验收，实际开工日期： 2023年6月2日。 | | | | | |
| 项目进展 | 暂定150日历天，确保2023年10月28日前通过交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心的验收，实际开工日期： 2023年6月2日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 130412700.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 120000000.00 | 500.000000 | 14457.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 500.000000 | 14457.000000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

沙特达曼港疏浚项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 沙特达曼港疏浚项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:13087758.05 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:13087758.05 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期660天，合同起算日期2023年5月19日，计划完工日期2024年3月8日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期660天，合同起算日期2023年5月19日，计划完工日期2024年3月8日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 5091674.72 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 470.540000 | 1123.050000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 470.540000 | 1123.050000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

华能（广东）能源开发有限公司海门电厂2023至2025年度港池及航道维护性疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂2023至2025年度港池及航道维护性疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:86060377.36 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:86060377.36 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期2023.1.1-2025.12.31。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期2023.1.1-2025.12.31。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 199999.93 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 15197918.40 | 1519.790000 | 1519.790000 | 0% |  |
| 工程收款 | 15197918.40 | 1519.790000 | 1519.790000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

黄茅海跨海通道T4合同段临时航道疏浚绞吸船租赁合同

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黄茅海跨海通道T4合同段临时航道疏浚绞吸船租赁合同 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:11009174.31 | | 变更额:990825.69 | | 实际合同额:12000000.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期20天 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期20天 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

钦州港大榄坪南作业区停泊地清淤工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 钦州港大榄坪南作业区停泊地清淤工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:3745047.17 | | 变更额:224702.83 | | 实际合同额:3969750.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | / | | | | | |
| 项目进展 | / | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3969750.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 3969750.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 3969750.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

防城港市企沙中心渔港配套进港航道工程疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 防城港市企沙中心渔港配套进港航道工程疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:33018024.35 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:33018024.35 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 365天 | | | | | |
| 项目进展 | 365天 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 719011.12 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 621.380000 | 1776.540000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1456.960000 | 1776.540000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

汕头港广澳港区、马山港区港池维护疏浚项目（2023-2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 汕头港广澳港区、马山港区港池维护疏浚项目（2023-2024年度） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1864.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:1864.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期2023年6月14日，合同工期2023.1.1-2024.12.31。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期2023年6月14日，合同工期2023.1.1-2024.12.31。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头施工项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头施工项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:205189649.54 | | 变更额:3467068.46 | | 实际合同额:208656718.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期20个月 | | | | | |
| 项目进展 | 工期20个月 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 6300164.16 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

矾石水道航道一期工程施工（FSYQ03合同段）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 矾石水道航道一期工程施工（FSYQ03合同段） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:374911651.55 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:374911651.55 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期：2022年6月2日，合同工期为：2021.12.10-2022.6.24。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期：2022年6月2日，合同工期为：2021.12.10-2022.6.24。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3610492.35 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 35482686.08 | 0.000000 | 32495.940000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 12676.870000 | 32495.940000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程一期2标工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程一期2标工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:266736939.99 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:266736939.99 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：365日历天。项目具体开工的时间以监理单位下发的开工令时间为准。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：365日历天。项目具体开工的时间以监理单位下发的开工令时间为准。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 720000.05 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 8761.530000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程EPC总承包项目（标段1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程EPC总承包项目（标段1） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:208959018.92 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:208959018.92 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。实际开工日期2019.6.1；完工工期已经延期至2022年11月26日；监理开工令：2018年11月27日。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。实际开工日期2019.6.1；完工工期已经延期至2022年11月26日；监理开工令：2018年11月27日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 533.860000 | 19411.570000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 18315.520000 | 19411.570000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

黄河小浪底库区港航建设工程（洛阳境）施工及监理项目一标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黄河小浪底库区港航建设工程（洛阳境）施工及监理项目一标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:233871544.00 | | 变更额:-24633012.00 | | 实际合同额:209238532.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期为2022年7月2日，合同工期30个月。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期为2022年7月2日，合同工期30个月。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 7295495.93 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1400.000000 | 3205.290000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1400.000000 | 3205.290000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

郁南县水利工程安全运行治理项目（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 郁南县水利工程安全运行治理项目（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:108765509.94 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:108765509.94 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同开工日期2022年12月15日，实际开工日期2023年2月21日。计划竣工日期2023年12月14日，工期为365个日历天。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同开工日期2022年12月15日，实际开工日期2023年2月21日。计划竣工日期2023年12月14日，工期为365个日历天。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 4500234.55 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1185.540000 | 1761.860000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1185.540000 | 1761.860000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

京杭运河枣庄段（马兰大桥以下）二级航道整治工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 京杭运河枣庄段（马兰大桥以下）二级航道整治工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:640892869.72 | | 变更额:-98912135.78 | | 实际合同额:541980733.94 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 730日历天，计划开工日期：2019年8月30日，计划交工日期：2021年8月28日（暂定）。监理开工令为2020年3月22日，实际开工日期为2020年3月22日。 | | | | | |
| 项目进展 | 730日历天，计划开工日期：2019年8月30日，计划交工日期：2021年8月28日（暂定）。监理开工令为2020年3月22日，实际开工日期为2020年3月22日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1001501.65 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1600.000000 | 31046.330000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 31866.590000 | 31046.330000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填2区~10区陆域形成及相关项目施工工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填2区~10区陆域形成及相关项目施工工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1204685322.53 | | 变更额:1414391370.53 | | 实际合同额:2619076693.06 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期2021年1月1日,合同总工期18个月，监理开工令2021年1月1日。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期2021年1月1日,合同总工期18个月，监理开工令2021年1月1日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 152500026.30 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 29509.200000 | 108862.980000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 89788.950000 | 108862.980000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

中化炼化一体化三期（B区）回填工程设计施工总承包（EPC）项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中化炼化一体化三期（B区）回填工程设计施工总承包（EPC）项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1119830000.00 | | 变更额:-1000000000.00 | | 实际合同额:119830000.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期2019年7月30日，合同工期14个月，计划2021年4月25日完工。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期2019年7月30日，合同工期14个月，计划2021年4月25日完工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 35415.270000 | 89516.840000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 84355.270000 | 89516.840000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工No.HD1标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工No.HD1标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1592858985.32 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:1592858985.32 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本工程计划工期1080日历天（阶段性目标：2023年10月31日前完成跨运河桥梁上下游200米范围内的航道整治工程）。根据建设单位第一次会议精神，本次进度计划按照2025年1月25日完成所有施工任务。 | | | | | |
| 项目进展 | 本工程计划工期1080日历天（阶段性目标：2023年10月31日前完成跨运河桥梁上下游200米范围内的航道整治工程）。根据建设单位第一次会议精神，本次进度计划按照2025年1月25日完成所有施工任务。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 21419720.86 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 3022.00 | 18192.740000 | 4336.490000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 18192.740000 | 4336.490000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程（二标）设计采购施工总承包（EPC)项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程（二标）设计采购施工总承包（EPC)项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1565305321.10 | | 变更额:-146414605.04 | | 实际合同额:1418890716.06 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 项目开工时间2023年1月18日，合同工期540日历天。 | | | | | |
| 项目进展 | 项目开工时间2023年1月18日，合同工期540日历天。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 50500001.88 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 13879.010000 | 48524.960000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 32534.000000 | 48524.960000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

湖州南太湖未来之窗项目河道工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湖州南太湖未来之窗项目河道工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:49479174.31 | | 变更额:4453141.80 | | 实际合同额:53932316.11 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 470.220000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 352.660000 | 470.220000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

海南省琼中县和平镇、中平镇、什运乡污水处理厂及配套管网工程设计施工工程总承包 (EPC)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 海南省琼中县和平镇、中平镇、什运乡污水处理厂及配套管网工程设计施工工程总承包 (EPC) | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:63639843.98 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:63639843.98 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同日期：2022/12/6-2023/12/26；实际开工日期：2023/3/15。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同日期：2022/12/6-2023/12/26；实际开工日期：2023/3/15。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 13016302.13 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 420.000000 | 2627.900000 | 0% |  |
| 工程收款 | 10413041.69 | 420.000000 | 2627.900000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

南浔经济开发区综合物流园区项目—人瑞西路（丁泾塘-应届桥）（设计施工）工程总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南浔经济开发区综合物流园区项目—人瑞西路（丁泾塘-应届桥）（设计施工）工程总承包项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:135599230.46 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:135599230.46 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 490天（合同完工日期顺延至2023年4月30日） | | | | | |
| 项目进展 | 490天（合同完工日期顺延至2023年4月30日） | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 12800000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 22292758.00 | 1530.000000 | 6802.910000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1530.000000 | 6802.910000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

襄阳市优良林木种质资源保护及利用项目EPC总承包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 襄阳市优良林木种质资源保护及利用项目EPC总承包 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:152993027.52 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:152993027.52 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 4921200.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1392.160000 | 8387.750000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 7491.430000 | 8387.750000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

湖北省襄阳市国家储备林建设项目一期工程（施工总承包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湖北省襄阳市国家储备林建设项目一期工程（施工总承包） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:275229357.80 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:275229357.80 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工程于2019年4月15日至2027年4月11日，工期2922天，实际于2019年4月15日开工，计划于2027年4月11日完工。 | | | | | |
| 项目进展 | 工程于2019年4月15日至2027年4月11日，工期2922天，实际于2019年4月15日开工，计划于2027年4月11日完工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 1126.440000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 2632.000000 | 1126.440000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目二标段（大有围）EPC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目二标段（大有围）EPC | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:295366972.47 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:295366972.47 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本工程总工期1333天，其中施工工期为1273天，计划开工日期：2022年1月15日，实际开工日期以监理单位下发的开工令的开工日期为准，计划竣工日期：2025年7月10日。 | | | | | |
| 项目进展 | 本工程总工期1333天，其中施工工期为1273天，计划开工日期：2022年1月15日，实际开工日期以监理单位下发的开工令的开工日期为准，计划竣工日期：2025年7月10日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 11035323.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 7401666.45 | 2950.860000 | 7601.350000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 6097.740000 | 7601.350000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

汉源县九襄镇至安乐镇农村连接道路建设项目（城建公司）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 汉源县九襄镇至安乐镇农村连接道路建设项目（城建公司） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:662463710.00 | | 变更额:-20623000.00 | | 实际合同额:641840710.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 施工工期36个月。 | | | | | |
| 项目进展 | 施工工期36个月。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 18977000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 62935311.87 | 2390.000000 | 8683.530000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 5890.000000 | 8683.530000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

自贡市东部新城供水管网配套设施建设项目、自贡市东部新城城市综合管廊配套设施建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自贡市东部新城供水管网配套设施建设项目、自贡市东部新城城市综合管廊配套设施建设项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:458473215.68 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:458473215.68 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：1095日历天。现场实际开工时间2022年11月30日。主合同已于2022年12月29日签订。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：1095日历天。现场实际开工时间2022年11月30日。主合同已于2022年12月29日签订。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 8526.080000 | 8600.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 8526.080000 | 8600.000000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程（南山片区公共航道）设计施工总承包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程（南山片区公共航道）设计施工总承包 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:168357156.53 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:168357156.53 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：24个月，开工日期：2020年2月25日，计划2022年2月25日完工。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：24个月，开工日期：2020年2月25日，计划2022年2月25日完工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 15293.080000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 4766.890000 | 15293.080000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

新干航电枢纽库区航道（宋家滩）整治工程B1 标段施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新干航电枢纽库区航道（宋家滩）整治工程B1 标段施工 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:55107918.35 | | 变更额:-55107918.35 | | 实际合同额:0.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 4705916.72 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 4705916.95 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

都昌宏升货运码头工程主体土建工程施工HS-W1标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 都昌宏升货运码头工程主体土建工程施工HS-W1标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:27226105.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:27226105.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

永修县杨柳津河-修河流域农业面源污染治理项目EPC+O&M总承包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 永修县杨柳津河-修河流域农业面源污染治理项目EPC+O&M总承包 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:51556605.50 | | 变更额:4193318.22 | | 实际合同额:55749923.72 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

江苏国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目主体工程C标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江苏国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目主体工程C标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:98674615.60 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:98674615.60 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 11019999.26 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 11020000.00 | 949.050000 | 282.840000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 949.050000 | 282.840000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

三丘田码头改建工程（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 三丘田码头改建工程（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:23057408.46 | | 变更额:-300000.00 | | 实际合同额:22757408.46 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 按照监理人指示开工，工期为300日历天 | | | | | |
| 项目进展 | 按照监理人指示开工，工期为300日历天 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 140000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 235.260000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 2352619.00 | 235.260000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

福建省晋江东石白沙二级渔港工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 福建省晋江东石白沙二级渔港工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:58974044.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:58974044.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期为 720 日历天。合同工期：2023年7月25日-2025年7月13日 | | | | | |
| 项目进展 | 工期为 720 日历天。合同工期：2023年7月25日-2025年7月13日 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 827263.79 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 999723.00 | 0.000000 | 99.970000 | 0% |  |
| 工程收款 | 931292.00 | 0.000000 | 99.970000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

环东海域新城琼头外侧海域生态修复工程A标段（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 环东海域新城琼头外侧海域生态修复工程A标段（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:263122359.63 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:263122359.63 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期600日历天，2021年7月23日—2023年3月14日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期600日历天，2021年7月23日—2023年3月14日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1287780.00 | 1722557.85 | 1722557.85 | 1.00% |  |
| 业主确认 | 3903361.59 | 2074.560000 | 8112.800000 | 0.00% |  |
| 工程收款 | 8567000.00 | 6177.150000 | 8112.800000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

环东海域新城下后滨外侧海域生态修复工程（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 环东海域新城下后滨外侧海域生态修复工程（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:242840489.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:242840489.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期600日历天，工期：2022年3月18号-2023年11月8号。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期600日历天，工期：2022年3月18号-2023年11月8号。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1038450.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 7194554.00 | 2351.000000 | 5024.760000 | 0% |  |
| 工程收款 | 8530000.00 | 3441.440000 | 5024.760000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

漳州市（东山湾）海洋生态保护修复项目工程总承包（EPC）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 漳州市（东山湾）海洋生态保护修复项目工程总承包（EPC） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:186096330.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:186096330.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：395天（包含设计工期30天，施工工期365天），2022年7月10日-2023年8月9日；业主要求2022年12月底基本完成围堰及造滩施工。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：395天（包含设计工期30天，施工工期365天），2022年7月10日-2023年8月9日；业主要求2022年12月底基本完成围堰及造滩施工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3722174.81 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 18000000.00 | 6000.000000 | 14260.920000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 10910.000000 | 14260.920000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

茂名港水东港区航道维护工程(2018-2020年)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 茂名港水东港区航道维护工程(2018-2020年) | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:26298971.81 | | 变更额:-1166877.49 | | 实际合同额:25132094.32 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 1649.530000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1649.530000 | 1649.530000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

华能（广东）能源开发有限公司海门电厂2023至2025年度港池及航道维护性疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 华能（广东）能源开发有限公司海门电厂2023至2025年度港池及航道维护性疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:86060377.36 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:86060377.36 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期2023.1.1-2025.12.31。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期2023.1.1-2025.12.31。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 199999.93 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 15197918.40 | 1519.790000 | 1519.790000 | 0% |  |
| 工程收款 | 15197918.40 | 1519.790000 | 1519.790000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

湖州南太湖未来之窗项目河道工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湖州南太湖未来之窗项目河道工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:49479174.31 | | 变更额:4453141.80 | | 实际合同额:53932316.11 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 470.220000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 352.660000 | 470.220000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

茂名博贺新港区30万吨级航道工程施工（标段II)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 茂名博贺新港区30万吨级航道工程施工（标段II) | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1154775140.00 | | 变更额:-1154775140.00 | | 实际合同额:0.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程（南山片区公共航道）设计施工总承包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程（南山片区公共航道）设计施工总承包 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:168357156.53 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:168357156.53 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：24个月，开工日期：2020年2月25日，计划2022年2月25日完工。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：24个月，开工日期：2020年2月25日，计划2022年2月25日完工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 15293.080000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 4766.890000 | 15293.080000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广州港桂山锚地（18GSA）扩建工程施工 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:28506583.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:28506583.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际于2022年5月31日开工。计划2022年12月31日项目完工。项目施工过程中申请延期至2023年4月20日。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际于2022年5月31日开工。计划2022年12月31日项目完工。项目施工过程中申请延期至2023年4月20日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

新干航电枢纽库区航道（宋家滩）整治工程B1 标段施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新干航电枢纽库区航道（宋家滩）整治工程B1 标段施工 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:55107918.35 | | 变更额:-55107918.35 | | 实际合同额:0.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 4705916.72 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 4705916.95 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

黄茅海跨海通道T4合同段临时航道疏浚绞吸船租赁合同

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黄茅海跨海通道T4合同段临时航道疏浚绞吸船租赁合同 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:11009174.31 | | 变更额:990825.69 | | 实际合同额:12000000.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期20天 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期20天 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 12000000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

都昌宏升货运码头工程主体土建工程施工HS-W1标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 都昌宏升货运码头工程主体土建工程施工HS-W1标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:27226105.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:27226105.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

永修县杨柳津河-修河流域农业面源污染治理项目EPC+O&M总承包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 永修县杨柳津河-修河流域农业面源污染治理项目EPC+O&M总承包 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:51556605.50 | | 变更额:4193318.22 | | 实际合同额:55749923.72 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

广州港股份有限公司2021年度维护疏浚项目（南沙）施工

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 广州港股份有限公司2021年度维护疏浚项目（南沙）施工 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:283109353.80 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:283109353.80 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同完工日期：2022年6月30日（暂定）。实际开工日期：2022年4月27日。监理开工令日期：2022年4月27日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同完工日期：2022年6月30日（暂定）。实际开工日期：2022年4月27日。监理开工令日期：2022年4月27日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1656.920000 | 25317.300000 | 0% |  |
| 工程收款 | 16569232.50 | 17144.500000 | 25317.300000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

钦州港大榄坪南作业区停泊地清淤工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 钦州港大榄坪南作业区停泊地清淤工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:3745047.17 | | 变更额:224702.83 | | 实际合同额:3969750.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | / | | | | | |
| 项目进展 | / | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3969750.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 3969750.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 3969750.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

江苏国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目主体工程C标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江苏国信滨海港2×1000MW高效清洁燃煤发电项目主体工程C标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:98674615.60 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:98674615.60 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 11019999.26 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 11020000.00 | 949.050000 | 282.840000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 949.050000 | 282.840000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

三丘田码头改建工程（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 三丘田码头改建工程（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:23057408.46 | | 变更额:-300000.00 | | 实际合同额:22757408.46 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 按照监理人指示开工，工期为300日历天 | | | | | |
| 项目进展 | 按照监理人指示开工，工期为300日历天 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 140000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 235.260000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 2352619.00 | 235.260000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

海南省琼中县和平镇、中平镇、什运乡污水处理厂及配套管网工程设计施工工程总承包 (EPC)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 海南省琼中县和平镇、中平镇、什运乡污水处理厂及配套管网工程设计施工工程总承包 (EPC) | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:63639843.98 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:63639843.98 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同日期：2022/12/6-2023/12/26；实际开工日期：2023/3/15。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同日期：2022/12/6-2023/12/26；实际开工日期：2023/3/15。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 13016302.13 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 420.000000 | 2627.900000 | 0% |  |
| 工程收款 | 10413041.69 | 420.000000 | 2627.900000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

阳江港进港航道扩建工程EPC项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 阳江港进港航道扩建工程EPC项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:117523473.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:117523473.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本工程施工工期18个月（含1年试运行期），具体开工日期以监理签发的开工令（2022年2月16日）为准。实际开工日期：2022年5月28日。监理开工令日期：2022年2月16日。 | | | | | |
| 项目进展 | 本工程施工工期18个月（含1年试运行期），具体开工日期以监理签发的开工令（2022年2月16日）为准。实际开工日期：2022年5月28日。监理开工令日期：2022年2月16日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 2434.280000 | 9753.950000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 9099.000000 | 9753.950000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

阳江港吉树作业区#J9~#J16码头二期工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 阳江港吉树作业区#J9~#J16码头二期工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:62557776.52 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:62557776.52 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 施工期：8个月（2022年11月20日-2023年7月20日）。试通航维护期：交工验收后一年。 | | | | | |
| 项目进展 | 施工期：8个月（2022年11月20日-2023年7月20日）。试通航维护期：交工验收后一年。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 3680.740000 | 4600.930000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 3680.740000 | 4600.930000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

江苏滨海液化天然气（LNG）项目港池、航道维护性疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 江苏滨海液化天然气（LNG）项目港池、航道维护性疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:95045871.56 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:95045871.56 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 730 日历天，实际开工日期： 2023年1月17日。 | | | | | |
| 项目进展 | 730 日历天，实际开工日期： 2023年1月17日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1924000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 3256.360000 | 5102.020000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 3256.360000 | 5102.020000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

防城港市企沙中心渔港配套进港航道工程疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 防城港市企沙中心渔港配套进港航道工程疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:33018024.35 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:33018024.35 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 365天 | | | | | |
| 项目进展 | 365天 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 719011.12 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 621.380000 | 1776.540000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1456.960000 | 1776.540000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

汕头港广澳港区、马山港区港池维护疏浚项目（2023-2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 汕头港广澳港区、马山港区港池维护疏浚项目（2023-2024年度） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1864.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:1864.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期2023年6月14日，合同工期2023.1.1-2024.12.31。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期2023年6月14日，合同工期2023.1.1-2024.12.31。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

福建省晋江东石白沙二级渔港工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 福建省晋江东石白沙二级渔港工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:58974044.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:58974044.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期为 720 日历天。合同工期：2023年7月25日-2025年7月13日 | | | | | |
| 项目进展 | 工期为 720 日历天。合同工期：2023年7月25日-2025年7月13日 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 827263.79 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 999723.00 | 0.000000 | 99.970000 | 0% |  |
| 工程收款 | 931292.00 | 0.000000 | 99.970000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

南浔经济开发区综合物流园区项目—人瑞西路（丁泾塘-应届桥）（设计施工）工程总承包项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 南浔经济开发区综合物流园区项目—人瑞西路（丁泾塘-应届桥）（设计施工）工程总承包项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:135599230.46 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:135599230.46 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 490天（合同完工日期顺延至2023年4月30日） | | | | | |
| 项目进展 | 490天（合同完工日期顺延至2023年4月30日） | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 12800000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 22292758.00 | 1530.000000 | 6802.910000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1530.000000 | 6802.910000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

襄阳市优良林木种质资源保护及利用项目EPC总承包

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 襄阳市优良林木种质资源保护及利用项目EPC总承包 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:152993027.52 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:152993027.52 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 4921200.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1392.160000 | 8387.750000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 7491.430000 | 8387.750000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

汉源县九襄镇至安乐镇农村连接道路建设项目（城建公司）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 汉源县九襄镇至安乐镇农村连接道路建设项目（城建公司） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:662463710.00 | | 变更额:-20623000.00 | | 实际合同额:641840710.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 施工工期36个月。 | | | | | |
| 项目进展 | 施工工期36个月。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 18977000.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 62935311.87 | 2390.000000 | 8683.530000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 5890.000000 | 8683.530000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头施工项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港港灌河港区燕尾作业区码头三期工程码头施工项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:205189649.54 | | 变更额:3467068.46 | | 实际合同额:208656718.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期20个月 | | | | | |
| 项目进展 | 工期20个月 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 6300164.16 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

连云港港30万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目LYG-302-H2.5标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港港30万吨级航道二期工程竣工前扫浅工程施工项目LYG-302-H2.5标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:85188787.74 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:85188787.74 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期5个月。计划开工时间：2023年7月开工，交工时间：2023年11月。开工令日期2023年7月1日。逾期竣工违约金10万元/天（含节点工期）。逾期竣工违约金限额合同总价的5％。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期5个月。计划开工时间：2023年7月开工，交工时间：2023年11月。开工令日期2023年7月1日。逾期竣工违约金10万元/天（含节点工期）。逾期竣工违约金限额合同总价的5％。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 22220378.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 22675256.00 | 2244.460000 | 2493.850000 | 0% |  |
| 工程收款 | 22444690.00 | 2244.460000 | 2493.850000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

华南营运中心2022-2023年度维护性疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 华南营运中心2022-2023年度维护性疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:198990000.00 | | 变更额:-11263584.91 | | 实际合同额:187726415.09 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本次疏浚工程量以华南营运中心三个作业区总体计算，工程服务期2个周期年，总疏浚工程量为350万立方米，如2年内疏浚量未达到350 万立方米，整体工程可延期1个周期年，总工程量不超过550万立方米。 | | | | | |
| 项目进展 | 本次疏浚工程量以华南营运中心三个作业区总体计算，工程服务期2个周期年，总疏浚工程量为350万立方米，如2年内疏浚量未达到350 万立方米，整体工程可延期1个周期年，总工程量不超过550万立方米。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1250827.29 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 3517.290000 | 5063.010000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 5036.180000 | 5063.010000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

惠州港东联作业区进港航道扩建工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 惠州港东联作业区进港航道扩建工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:425550432.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:425550432.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期：18个月（540个日历天），实际开工日期为2023年6月17日。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期：18个月（540个日历天），实际开工日期为2023年6月17日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 26554610.24 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 26554610.24 | 3795.590000 | 16917.090000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 3795.590000 | 16917.090000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

环东海域新城琼头外侧海域生态修复工程A标段（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 环东海域新城琼头外侧海域生态修复工程A标段（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:263122359.63 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:263122359.63 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期600日历天，2021年7月23日—2023年3月14日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期600日历天，2021年7月23日—2023年3月14日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1287780.00 | 1722557.85 | 1722557.85 | 1.00% |  |
| 业主确认 | 3903361.59 | 2074.560000 | 8112.800000 | 0.00% |  |
| 工程收款 | 8567000.00 | 6177.150000 | 8112.800000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

环东海域新城下后滨外侧海域生态修复工程（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 环东海域新城下后滨外侧海域生态修复工程（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:242840489.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:242840489.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期600日历天，工期：2022年3月18号-2023年11月8号。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期600日历天，工期：2022年3月18号-2023年11月8号。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1038450.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 7194554.00 | 2351.000000 | 5024.760000 | 0% |  |
| 工程收款 | 8530000.00 | 3441.440000 | 5024.760000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

矾石水道航道一期工程施工（FSYQ03合同段）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 矾石水道航道一期工程施工（FSYQ03合同段） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:374911651.55 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:374911651.55 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期：2022年6月2日，合同工期为：2021.12.10-2022.6.24。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期：2022年6月2日，合同工期为：2021.12.10-2022.6.24。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3610492.35 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 35482686.08 | 0.000000 | 32495.940000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 12676.870000 | 32495.940000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程一期2标工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 防城港西湾海洋文化旅游综合体及配套基础设施工程一期2标工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:266736939.99 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:266736939.99 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：365日历天。项目具体开工的时间以监理单位下发的开工令时间为准。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：365日历天。项目具体开工的时间以监理单位下发的开工令时间为准。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 720000.05 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 0.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 8761.530000 | 0.000000 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程EPC总承包项目（标段1）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 京杭运河济宁至台儿庄（济宁段）航道“三改二”工程EPC总承包项目（标段1） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:208959018.92 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:208959018.92 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。实际开工日期2019.6.1；完工工期已经延期至2022年11月26日；监理开工令：2018年11月27日。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期总日历天数：540 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。实际开工日期2019.6.1；完工工期已经延期至2022年11月26日；监理开工令：2018年11月27日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 533.860000 | 19411.570000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 18315.520000 | 19411.570000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

黄河小浪底库区港航建设工程（洛阳境）施工及监理项目一标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 黄河小浪底库区港航建设工程（洛阳境）施工及监理项目一标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:233871544.00 | | 变更额:-24633012.00 | | 实际合同额:209238532.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期为2022年7月2日，合同工期30个月。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期为2022年7月2日，合同工期30个月。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 7295495.93 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1400.000000 | 3205.290000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1400.000000 | 3205.290000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

湖北省襄阳市国家储备林建设项目一期工程（施工总承包）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湖北省襄阳市国家储备林建设项目一期工程（施工总承包） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:275229357.80 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:275229357.80 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工程于2019年4月15日至2027年4月11日，工期2922天，实际于2019年4月15日开工，计划于2027年4月11日完工。 | | | | | |
| 项目进展 | 工程于2019年4月15日至2027年4月11日，工期2922天，实际于2019年4月15日开工，计划于2027年4月11日完工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0.000000 | 1126.440000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 2632.000000 | 1126.440000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

郁南县水利工程安全运行治理项目（施工）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 郁南县水利工程安全运行治理项目（施工） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:108765509.94 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:108765509.94 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同开工日期2022年12月15日，实际开工日期2023年2月21日。计划竣工日期2023年12月14日，工期为365个日历天。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同开工日期2022年12月15日，实际开工日期2023年2月21日。计划竣工日期2023年12月14日，工期为365个日历天。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 4500234.55 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1185.540000 | 1761.860000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 1185.540000 | 1761.860000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目二标段（大有围）EPC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目二标段（大有围）EPC | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:295366972.47 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:295366972.47 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本工程总工期1333天，其中施工工期为1273天，计划开工日期：2022年1月15日，实际开工日期以监理单位下发的开工令的开工日期为准，计划竣工日期：2025年7月10日。 | | | | | |
| 项目进展 | 本工程总工期1333天，其中施工工期为1273天，计划开工日期：2022年1月15日，实际开工日期以监理单位下发的开工令的开工日期为准，计划竣工日期：2025年7月10日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 11035323.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 7401666.45 | 2950.860000 | 7601.350000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 6097.740000 | 7601.350000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

漳州市（东山湾）海洋生态保护修复项目工程总承包（EPC）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 漳州市（东山湾）海洋生态保护修复项目工程总承包（EPC） | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:186096330.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:186096330.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：395天（包含设计工期30天，施工工期365天），2022年7月10日-2023年8月9日；业主要求2022年12月底基本完成围堰及造滩施工。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：395天（包含设计工期30天，施工工期365天），2022年7月10日-2023年8月9日；业主要求2022年12月底基本完成围堰及造滩施工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3722174.81 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 18000000.00 | 6000.000000 | 14260.920000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 10910.000000 | 14260.920000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

盐城港射阳港区3.5万吨级航道维护疏浚工程（二期）施工项目HD-SG2标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 盐城港射阳港区3.5万吨级航道维护疏浚工程（二期）施工项目HD-SG2标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:603520919.72 | | 变更额:-20698113.20 | | 实际合同额:582822806.52 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 暂定150日历天，确保2023年10月28日前通过交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心的验收，实际开工日期： 2023年6月2日。 | | | | | |
| 项目进展 | 暂定150日历天，确保2023年10月28日前通过交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心的验收，实际开工日期： 2023年6月2日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 130412700.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 120000000.00 | 500.000000 | 14457.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 500.000000 | 14457.000000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

京杭运河枣庄段（马兰大桥以下）二级航道整治工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 京杭运河枣庄段（马兰大桥以下）二级航道整治工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:640892869.72 | | 变更额:-98912135.78 | | 实际合同额:541980733.94 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 730日历天，计划开工日期：2019年8月30日，计划交工日期：2021年8月28日（暂定）。监理开工令为2020年3月22日，实际开工日期为2020年3月22日。 | | | | | |
| 项目进展 | 730日历天，计划开工日期：2019年8月30日，计划交工日期：2021年8月28日（暂定）。监理开工令为2020年3月22日，实际开工日期为2020年3月22日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 1001501.65 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 1600.000000 | 31046.330000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 31866.590000 | 31046.330000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填2区~10区陆域形成及相关项目施工工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程吹填2区~10区陆域形成及相关项目施工工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1204685322.53 | | 变更额:1414391370.53 | | 实际合同额:2619076693.06 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期2021年1月1日,合同总工期18个月，监理开工令2021年1月1日。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期2021年1月1日,合同总工期18个月，监理开工令2021年1月1日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 152500026.30 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 29509.200000 | 108862.980000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 89788.950000 | 108862.980000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

中化炼化一体化三期（B区）回填工程设计施工总承包（EPC）项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中化炼化一体化三期（B区）回填工程设计施工总承包（EPC）项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1119830000.00 | | 变更额:-1000000000.00 | | 实际合同额:119830000.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 实际开工日期2019年7月30日，合同工期14个月，计划2021年4月25日完工。 | | | | | |
| 项目进展 | 实际开工日期2019年7月30日，合同工期14个月，计划2021年4月25日完工。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 35415.270000 | 89516.840000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 84355.270000 | 89516.840000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

自贡市东部新城供水管网配套设施建设项目、自贡市东部新城城市综合管廊配套设施建设项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 自贡市东部新城供水管网配套设施建设项目、自贡市东部新城城市综合管廊配套设施建设项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:458473215.68 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:458473215.68 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：1095日历天。现场实际开工时间2022年11月30日。主合同已于2022年12月29日签订。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：1095日历天。现场实际开工时间2022年11月30日。主合同已于2022年12月29日签订。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 8526.080000 | 8600.000000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 8526.080000 | 8600.000000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工No.HD1标段

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 西部陆海新通道(平陆)运河航道工程施工No.HD1标段 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1592858985.32 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:1592858985.32 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 本工程计划工期1080日历天（阶段性目标：2023年10月31日前完成跨运河桥梁上下游200米范围内的航道整治工程）。根据建设单位第一次会议精神，本次进度计划按照2025年1月25日完成所有施工任务。 | | | | | |
| 项目进展 | 本工程计划工期1080日历天（阶段性目标：2023年10月31日前完成跨运河桥梁上下游200米范围内的航道整治工程）。根据建设单位第一次会议精神，本次进度计划按照2025年1月25日完成所有施工任务。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 21419720.86 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 3022.00 | 18192.740000 | 4336.490000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 18192.740000 | 4336.490000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程（二标）设计采购施工总承包（EPC)项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目填海造地工程（二标）设计采购施工总承包（EPC)项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1565305321.10 | | 变更额:-146414605.04 | | 实际合同额:1418890716.06 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 项目开工时间2023年1月18日，合同工期540日历天。 | | | | | |
| 项目进展 | 项目开工时间2023年1月18日，合同工期540日历天。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 50500001.88 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 13879.010000 | 48524.960000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 32534.000000 | 48524.960000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

沙特达曼港疏浚项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 沙特达曼港疏浚项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:13087758.05 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:13087758.05 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期660天，合同起算日期2023年5月19日，计划完工日期2024年3月8日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期660天，合同起算日期2023年5月19日，计划完工日期2024年3月8日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 5091674.72 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 470.540000 | 1123.050000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 470.540000 | 1123.050000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

深圳至中山跨江通道主体工程(S09标)疏浚工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 深圳至中山跨江通道主体工程(S09标)疏浚工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1694832020.00 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:1694832020.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 3856676.25 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

泰山政法大数据产业园项目3#-8#工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 泰山政法大数据产业园项目3#-8#工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:201834862.40 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:201834862.40 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 总工期：500个日历天。实际开工日期：2023年7月10日。 | | | | | |
| 项目进展 | 总工期：500个日历天。实际开工日期：2023年7月10日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 15920394.19 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 4743.400000 | 4261.730000 | 0% |  |
| 工程收款 | 0.00 | 4743.400000 | 4261.730000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

大小嶝造地工程（约9.81km2）陆域形成及地基处理标段3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 大小嶝造地工程（约9.81km2）陆域形成及地基处理标段3 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1672625983.00 | | 变更额:-10091744.00 | | 实际合同额:1662534239.00 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 合同工期：36个月。监理签发的开工令日期是2022年1月1日，实际开工日期是2021年12月9日。 | | | | | |
| 项目进展 | 合同工期：36个月。监理签发的开工令日期是2022年1月1日，实际开工日期是2021年12月9日。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 14180892.10 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 113897819.00 | 30744.940000 | 136465.210000 | 0% |  |
| 工程收款 | 39168943.00 | 101737.510000 | 136465.210000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

马尼拉滨海新城项目（一期）吹填工程

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 马尼拉滨海新城项目（一期）吹填工程 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:1403085068.89 | | 变更额:0.00 | | 实际合同额:1403085068.89 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 | 工期913天。 | | | | | |
| 项目进展 | 工期913天。 | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 0.00 | 0 | 0 | 0% |  |
| 业主确认 | 0.00 | 4918.340000 | 8802.090000 | 0% |  |
| 工程收款 | 3500000.00 | 4918.340000 | 8802.090000 | 100% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 201项目 | | | | | |
| 所属公司 |  | | | 项目规模 |  | |
| 项目类型 |  | | | 项目状态 |  | |
| 项目位置 |  | | | | | |
| 项目内容 |  | | | | | |
| 合同额(万元) | 原合同额:8983897902.00 | | 变更额:687272750.64 | | 实际合同额:9671170652.64 | |
| 合同变更信息 |  | | | | | |
| 工期信息 |  | | | | | |
| 项目进展 |  | | | | | |
| 当月项目进度 | 指标项目 | 本月 | 本年 | 工程累计 | 比例 | 备注 |
| 工程产值 | 81465579.43 | 39805910.79 | 39805910.79 | 0.00% |  |
| 业主确认 | 272207397.53 | 92355.760000 | 330735.710000 | 1.00% |  |
| 工程收款 | 161120293.10 | 189313.410000 | 330544.710000 | 100.00% |  |
| 存在问题 |  | | | | | |
| 解决措施 |  | | | | | |
| 需公司协调事项 |  | | | | | |